## Slide 1: VREDNOVANJE PROJEKATA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Prof. Dr Ivan Mihajlović
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet u Beogradu
Kabinet:
Imihajlovic@mas.bg.ac.rs

## Slide 2: Sadržaj predmeta
Definicija projekta
Životni ciklus projekta – stadijumi projekta
Generisanje i selekcija projektne ideje – neekonomksa analiza
Iniciranje projekta – Business Case (Poslovni slučaj)
Planiranje projekta – Studija izvodljivosti – uključujući vrednovanje i evaluaciju projekata zasnovanu na finansijskim parametrima
Planiranje projekata - Planiranje organizacione strukture
Planiranje projekta – Primena MS Project softvera

## Slide 3: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Pravna izvodljivost: U ovo delu studije izvodljivosti projekat je analiziran sa stanovišta zakonitosti – zakonskih okvira. Ovo uključuje analizu eventualnih prepreka zakonskoj implementaciji projekta – ukoliko postoje (i kako ih rešiti), analizu neophodnih akata o zaštiti podataka ili zakonskih normativa o društvenim medijima, analizu neophodnih sertifikata projekta, neophodne licence, analizu autorskih prava itd.
Sve u svemu, može se reći da je Studija pravne izvodljivosti, studija koja se sprovodi da bi se saznalo da li je predloženi projekat u skladu sa pravnim i etičkim zahtevima.

## Slide 4: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Svakako, kod savremenog koncepta upravljanja projektom, u okviru pravnog segmenta, od suštinskog značaja je razmotriti i društvena dimenzija odgovornosti – u smislu etičkog pristupa iz ugla:
  Ekološke dimenzije,
  Društvene dimenzije,
  Ekonomske dimenzije,
  Dimenzije stejkholdera i
  Dimenzije volonterizma.
Navedene dimenzije predstavljaju srž savremenog koncepta korporativne društvene odgovornosti i osnovu za definisanje ciljeva globalnog održivog razvoja.

## Slide 5: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Samim time, pored finansijskog i tehničko/tehnološkog aspekta projektne ideje, od suštinskog je značaja da je projekat održiv i iz pravnog aspekta – odnosno da je moguće dobiti sve neophodne dozvole i licence za realizaciju projektnih aktivnosti – kako to kasnije ne bi predstavljalo problem u njihovoj realizaciji.
Neophodnost licenci, patentiranja, kao i dobijanje potrebnih pravnih saglasnosti, potrebno je razmotriti još u fazi planiranja projekta.
Takođe, značajno je da rezultati projekta ne narušavaju životnu sredinu, da nemaju negativan uticaj na širu i užu društveni zajednicu. Poželjno je da – gde je to primenjivo – rezultati projekta doprinose boljitku društvene zajednice u regionu u kojem se realizuju.

## Slide 6: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Svakako, za uspešnu realizaciju projekta, neophodno je ostvariti adekvatan balans interesa svih stejkhodlera na projektu.
U te svrhe, neophodno je u fazi planiranja projekta formirati i listu stejkholdera projekta.
Poslovno-proizvodni sistemi, koji mogu biti kompanije ili preduzeća (uključujući i MSP-e), - koji realizuju projektnu aktivnost, ne mogu se posmatrati izolovano – već su u stalnoj interakciji sa svojim poslovnim okruženjem.
U okruženju preduzeća/kompanije, nalazi se značajna grupa stejkholdera – eksterni stejkholderi. Pored eksternih, postoje i interestne grupacije, koje predstavljaju interne stejkholdere:

## Slide 7: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
N. Slack, et al., Operations Management, sixt edition, Prentice Hall, 2010.

## Slide 8: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Definicija stejkholdera je da su to pojedinci ili grupe koji imaju legitimni interes u aktivnostima poslovnih operacija peduzeća – uključujući i projekte koje preduzeće realizuje.
Potrebno je istaći da iako sve grupe stejkholdera, sa prethodne slike, imaju svoje legitimne interese u poslovanju preduzeća, njihovi interesi svakako mogu biti dosta razičiti a po nekad čak i suprotstavljeni.
Uspešan menadžment projekta mora zeti u obzir interes svih grupacija stejkholdera, u okviru poslovnog okruženja preduzeća i uspostaviti njihov optimalan balans.

## Slide 9: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Stejkholderi | Šta stejkholderi žele od preduzeća/kompanije | Šta preduzeće/kompanija želi od stejkholdera
Akcionari/Sponzori projekta | Povrat ulaganja; Stabilnost zarade; Likvidnost ulaganja | Investicioni kapital; Dugoročnu posvećenost
Direktori/Top menadžment | Niski/prihvatljivi operativni troškovi; Siguran prihod; Dobro ciljana investicija; Nizak rizik od neuspeha; Buduća inovacija | Koherentne, dosledne, jasne i ostvarive strategije; Iznalaženje odgovarajućih investicija
Osoblje/Zaposleni/Projektni tim | Poštene plate; Dobri uslovi za rad; Bezbedno radno okruženje; Lični i karijerni razvoj | Prisutnost; Marljivost/najbolji napori; Iskrenost; Angažovanje; Lojalnost
Predstavnici tela osoblja, na primer sindikati | Usklađenost sa nacionalnim sporazumima; Konsultacije | Razumevanje; Fer pristup; Pomoć u rešavanju problema
Snabdevači materijalom, uslugama, opremom, podizvođači, itd | Blagovremeno obaveštenje o zahtevima; Dugoročne porudžbine; Realna cena; Plaćanje na vreme | Integritet isporuke, kvalitet i obim; Inovacija; Odgovornost; Progresivna sniženja cena
Regulatorna tela, na primer finansijska | Usklađenost sa propisima; Povratne informacije o efikasnosti propisa | Konzistentnost propisa; Doslednost primene propisa; Reagovanje na reakcije iz industrije
Vlast: lokalna, nacionalna, regionalna | Usklađenost sa zakonskim zahtevima; Doprinosi (lokalnoj/nacionalnoj/ regionalnoj) ekonomiji | Nisko/jednostavno oporezivanje; Zastupanje lokalnih interesa; Odgovarajuća infrastruktura
Lobi grupe na primer. ekološki pokreti i grupe | Usklađenost aktivnosti poslovanja sa principima koje grupa promoviše | Bez nepravednog targetiranja; Praktična pomoć u postizanju ciljeva stejkholdera (ako ih organizacija želi postići)
Šira društvena zajednica | Smanjenje negativnih efekata od rada kompanije/preduzeća – projektnih aktivnosti (buka, saobraćajna gužva, zagađenje, itd.) i maksimizirati pozitivne efekte (nova radna mesta, lokalno sponzorstvo, itd.) | Podrška organizacionih planova i strategija

## Slide 10: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Identifikacija stejkholdera i izrada registra stejkholdera: Komunikacija i pregovori su veliki deo efikasnog upravljanja projektom i veliki deo vremena menadžera projekta obično se troši na rad sa zainteresovanim stranama u projektu.
PMBOK identifikuje zainteresovane strane (stejkholdere) kao svakoga ko može biti pod uticajem ili ima uticaj na projekat. Zainteresovane strane u projektu mogu biti interne ili eksterne i svaka vrsta ima svoje potrebe za komunikacijom.
Odgovornost menadžera projekta je da obezbedi sredstva i učestalost komunikacije u upravljanju projektom sa zainteresovanim stranama projekta u skladu sa njihovim uticajem i interesom za projekat.
Uobičajena praksa je da se vodi registar zainteresovanih strana (registar stejkholdera) ili mapa zainteresovanih strana kako bi se odlučilo o učestalosti i načinu komunikacije za svaku zainteresovanu stranu u skladu sa njihovim uticajem i interesom za projekat.

## Slide 11: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Kako bi se uspešno realizovao projekat, uz poštovanje i balans interesa svih interesnih grupa (stejkholdera) od suštinskog značaja je pravilna komunikacija sa svim zainteresovanim stranama.
Najveći otpor promenama, koje može doneti realizacija projekta, može se očekivati od onih segmenata zainteresovanih strana koje nisu adekvatno informisane o tome kako će te promene uticati na njih.
Iz tog razloga, faze procesa u upravljanju komunikacijama na projektu, uključuju:
  Identifikacija interesnih grupa
  Planiranje komunikacija
  Distribucija informacija
  Upravljanje očekivanjem interesnih grupa
  Izveštavanje o realizaciji

## Slide 12: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Identifikovanje interesnih grupa (stejkholdera) je proces određivanja svih pojedinaca ili grupa – organizacija na koje projekat može imati uticaj i dokumentovanje odgovarajućih informacija koje se odnose na njihove interese, nivo angažovanja i uticaj na upseh projekta.
Pri tome, interesne grupe projekta mogu biti kupci-naručioci, sponzori, podizvođači koji realizuju projektne aktivnosti i javnost koja je aktivno uključena u projekat, ili čiji interesi mogu pozitivno ili negativno uticati na izvršenje i završetak projekta.
Za uspeh projekta je od izuzetnog značaja da se inteesne grupe odrede u početnoj fazi projekta (u fazi planiranja), kao i da se uradi analiza njihovih interesa, očekivanja, važnosti i uticaja. Kod velikih projekata neophodno je pripremiti strategiju za svaku interesnu grupu i odrediti nivo i vreme uticaja interesnih grupa – kako bi se postigao maksimalni pozitivni uticaj i ublažio potencijalni negativni uticaj.

## Slide 13: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Kao ulazni podatak kod identifikacije stejkholdera može se iskoristiti analiza poslovnog slučaja (kao i urađena analiza primenom kanvasa), odakle se može dobiti informacija o planiranim unutrašnjim i spoljašnjim pojedincima i grupama, uključenim u projekat i onima koji se nalaze pod uticajem projekta, kao što su sponzori – investitori projekta, korisnici – naručioci –klijenti, članovi projektnog tima, grupe ili organizacione jedinice preduzeća koje učestvuju u realizaciji projekta (ako se projekat planira na korporativnom nivou), kao i ostali pojedinci i organizacije na koje projekat utiče.
Ukoliko je projekat rezultat aktivnosti nabavke ili se zasniva na određenom ugovoru, onda su ugovorne strane ključne interesne grupe projekta. Ostale učesnike, kao što su dobavljači, takođe treba smatrati interesnim grupama projekta – i trebaju biti deo registra stejkhodlera.
Kod kreiranja registra stejkhodlera, u slučaju zrelih organizacija, može se kao osnova koristiti znanje stečeno na prethodnim projektima – odnosno registar stejkholdera iz prethodnih projekata.

## Slide 14: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Analiza interesnih grupa - odnosno kreiranje registra stejkholdera je proces sistematskog sakupljanja kvantitativnih i kvalitativnih informacija kako bi se utvrdilo čije interese treba uzeti u obzir tokom projekta.
Ovom analizom se identifikuju interesi, očekivanja i uticaj pojedinih interesnih grupa i vrši se njihovo povezivanje sa svrhom projekta.
Analizom se takođe identifikuju odnosi između interesnih grupa koji se mogu iskoristiti za izgradnju potencijalnih partnerstava za povećanje mogućnosti uspeha projekta.
Ključne interesne grupe je lako odrediti. One uključuju sve koji imaju uticaj u donošenju odluka ili imaju upravljačku ulogu, sve one na koje utiče rezultat projekta (proizvod/usluga).
Identifikovanje ostalih inetersnih grupa se obično radi putem intervjua interesnih grupa i proširivanja liste stejkholdera sve dok se sve potencijalne interesne grupe ne uklkuče.

## Slide 15: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Kako se ne bi izostavila neka od značajnih interesnih grupa, pored projektnog tima i menadžera projekta – potrebno je potražiti pomoć u njihovoj identifikaciji i od ostalih eksperata, kao što su:
  Predstavnici višeg menadžmenta
  Ostale organizacione jedinice unutar organizacije
  Već identifikovane ključne interesne grupe
  Vođe projekata koje su radile na sličnim projektima unutar organizacije ili van nje
  Eksperti u specifičnim poslovima ili projektnim oblastima
  Profesionalni i/ili tehnički saradnici i konsultatnti
Nakon identifikacije svih stejkholdera, potrebno je analizirati potencijalni uticaj ili podršku koju bi svaka od interesnih grupa mogla da pruži, i klasifikovati ih tako da se definišu strategije na koji način da im se pristupi.

## Slide 16: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Glavna izlazna veličina iz procesa identifikacije stejkholdera je registar stejkholdera. On uključuje (u svojoj osnovnoj formi):
  Osnovne informacije (ime, pozicija u organizaciji, položaj, uloga u projektu, kontakt informacije)
  Informacije o proceni (osnovni zahtevi/očekivanja stejkholdera , potencijalni uticaj na projekat, faza u životnom ciklusu projekta u kojoj se javljau interesi stejkholdera)
  Klasifikacija interesnih grupa (unutrašnji/spoljašnji stejkholderi, podrška/neutralni stav/otpor, itd)

## Slide 17: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Planiranje komunikacija, predstavlja proces određivanja potreba interesnih grupa projekta za informacijama i definisanje nivoa pristupa u komunikaciji.
Nisu sve interesne grupe istog značaja – što se tiče uspeha projekta, te stoga ne trebaju da dobijaju iste informacije vezano za projekat.
Na osnovu značaja interesnih grupa, planirati i nivo kao i način komunikacije sa predstavnicima svake od njih.
Identifikacija potreba interesnih grupa za informisanjem i određivanje odgovarajućih sredstava za ispunjenje tih potreba je važan faktor za uspeh projekta.
Efektivna komunikacija znači da je informacija data u pravilnoj formi, u pravo vreme i da ima pravi uticaj.
Efikasna komunikacija znači pružanje samo potrebnih informacija.

## Slide 18: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Faktori koji mogu uticati na uspešnu komunikaciju na projektu uključuju:
  Hitnost potreba za informacijom: Da li uspeh projekta/projektne aktivnosti zavisi od pristupa informacijama koje se ažuriraju u trenutku nastanka promene ili je redovni pisani izveštaj dovoljan.
  Dostupnost tehnologije: Da li je instaliran odgovarajući ICT sistem ili je potrebno nešto promeniti na projektu? Npr. da li određena interesna grupa ima pristup određenoj informaciono – komunikacionoj tehnologiji ?
  Kompetencije i znjanja: Da li je predloženi komunikacioni sistem u skladu sa iskustvom i kompetencijama učesnika projekta ili su potrebne dodatne obuke i treninzi?
  Trajanje projekta: Da li će se dostupna tehnologija promeniti pre kraja projekta ?
  Okruženje projekta: Da li se tim sastaje i radi „face to face“ ili se radi „on –line“ – u virtuelnom okruženju.

## Slide 19: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Plan upravljanja komunikacijama obično sadrži:
  Zahteve za komunikacijama koje imaju interesne grupe
  Informacije koje će biti predmet komunikacije, uklučujući jezik, format, sadržaj i nivo detaljnosti
  Vremenski okvir i učestalost distribucije informacije
  Osobu odgovornu za komunikaciju
  Osobu odgovornu za odobravanje slanja poverljivih informacija
  Osobu ili grupu koja će primiti informaciju
  Metodu ili tehnologiju koja će se koristiti za prenos informacija (memorandum, elektronska pošta, saopštenje, društvene mreže ....)
  Resurse dodeljene komunikacijonim aktivnostima, uključujući vreme, osoblje i budžet
  Komunikaciona ograničenja, koja mogu nastati kao posledica određenog zakona ili regulative, tehnologije, organizacionih politika i procedura, itd

## Slide 20: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Distribucija informacija je proces kojim se omogućava da odgovarajuće informacije budu dostupne interesnim grupama projekta kao što je planirano.
Izvodi se tokom čitavog životnog veka projekta i u svim procesima upravljanja. Može uključivati redovno izveštavanje kao i neočekivane zahteve za informacijama.

## Slide 21: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Upravljanje očekivanjima interesnih grupa je proces komunikacije i saradnje sa interesnim grupama kako bi se ispunile njihove potrebe i kako bi im se uputila obaveštenja o aktuelnim temama. Zahteva komunikacione aktivnosti usmerene prema projektnim interesnim grupama sa uticajem na njihova očekivanja, zabrinutost i otklanjanje problema, kao što su:
  Aktivno upravljanje očekivanjima interesnih grupa u cilju povećanja verovatnoće za prihvatanje projekta uz pregovaranje i uticaj na njihove želje da se postignu i održe ciljevi projekta
  Usmeravanje na pitanja koja još uvek nisu postala problemi, obično sa predviđanjem budućih problema – rizika.
  Rasvetljavanje i rešavanje problema koji su identifikovani. Rešenje može dovesti do promene odnosa sa stejkholderom ili može biti razmatrano izvan projekta.

## Slide 22: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Izveštaj o realizaciji. Jedan od osnovnih načina distribucije informacije o učinku na projektu je Izveštaj o realizaciji, koji se koristi za distribuciju informacija o napredovanju i statusu projekta. Izveštaji mogu biti mesečni, kvartalni, godišnji i finalni – nakon realizacije projekta.
Izveštaji mogu biti uslov za nastavak realizacije narednih faza projekta, kao i osnov za korekciju u planu upravljanja projektima. Uključuju opis postignutih rezultata projekta – u odnosu na plan, kao i izveštaj o raalizaciji planiranog budžeta projekta.
Detaljni izveštaji mogu da uključe:
  Analizu prethodnog rada na projektu
  Trenutno stanje rizika i problema
  Završen rad tokom projekta (procenat završetka)
  Naredni posao koji treba završiti
  Rezime odobrenih promena tokom perioda realizacije
  Ostale važne informacije koje se moraju pregledati i o kojima se mora prodiskutovati.

## Slide 23: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Adekvatno pripremljen registar stejkholdera (interesnih grupa) je koristan ulazni podatak za buduće upravlljanje projektima ali i za analizu potrebe za pravnim formama koje je neophodno pripremiti/obezbediti pre početka realizacije projekta.
Naime, odnose sa pojedinim interesnim grupama je neophodno regulisati ugovorima, licencama, patentnim projavama, itd.
Takođe, pravna izvodljivost projekta u velikoj meri podrazumeva i poštovanje kriterijuma i normativa održivog razvoja sa kojima trebaju da se usaglase, kako ishodi projekta – tako i aktivnosti na projektu.

## Slide 24: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Održivi razvoj se može definisati kao potreba sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje sopstvene potrebe (Barbier & Burgess, 2019).
Čini se da postoji nerešivi sukob između ekonomskog, tehnološkog, društvenog i ekološkog razvoja.
U savremenom poslovanju, nije dovoljno postići određeni nivo razvoja u datom momentu vremena. Razvoj mora biti i održiv tokom vremena. To posebno treba imati u vidu prilokom planiranje neophodnih resursa projekta, kao i kod izbora tehniologija koje će se koristiti u realizaciji projektih aktivnosti.

## Slide 25: INICIJACIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – PRAVNA IZVODLJIVOST
Zadatak za studente # VIII: - OBAVEZNI ZADATAK ZA SVE STUDENTE
Završiti izradu studije izvodljivosti razmatrane projektne ideje.
U okviru ovog zadatka, analizirati potencijalne stejkholdere na projektu i kreirati registar stejkhodlera.
Za svaku od grupa stejkholdera definisati način komunikacije i periodičnost komunikacije.
Opisati način kako će biti regulisani odnosi sa pojedinim stejkholderima (ugovori, licence, patenti, ....)
Identifikovati potencijalne pravne rizike na koje treba obratiti pažnju.
Opisati održivost projektne ideje i eventualne uticaje na društvenu zajednicu i životnu sredinu.