## Slide 1: VREDNOVANJE PROJEKATA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Prof. Dr Ivan Mihajlović
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet u Beogradu
Kabinet: 401
Imihajlovic@mas.bg.ac.rs

## Slide 2: Sadržaj predmeta
Definicija projekta
Životni ciklus projekta – stadijumi projekta
Generisanje i selekcija projektne ideje – neekonomksa analiza
Iniciranje projekta – Business Case (Poslovni slučaj)
Planiranje projekta – Studija izvodljivosti – uključujući vrednovanje i evaluaciju projekata zasnovanu na finansijskim parametrima
Planiranje projekata - Planiranje organizacione strukture
Planiranje projekta – Primena MS Project softvera

## Slide 3: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Prva faza u životnom ciklusu projekta je Iniciranje projekta. Međutim, pre samog iniciranja projekta, preduzeća moraju analizirati veći broj projektnih ideja i opredeliti se za jednu ili veći broj njih, koje će ući u konačni portfolio ili program koji će se realizovati. Sama evaluacija potencijalnih projekata – odnosno njihovo vrednovanje, može se bazirati na nefinansijskoj i na finansijskoj analizi.
Odakle generišemo ideje za nove projekte ?

## Slide 4: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Pravci generisanja ideja za nove projekte mogu da budu:
  Ideje koje stižu iz pravca tržišta: direktna komunikacija sa kupcima, proučavanje proizvoda ili usluga konkurenata, razmatranje reklamacija na postojeće proizvode u servisnom roku, ideje koje se zasnivaju na raspoloživim inputima – ulaznim resursima
  Ideje koje stižu iz pravca kompanije – odozgo: ideje o novim proizvodima/uslugama koje su inicirane od strane menadžmenta kompanije – najčešće na osnovu strategijskih ciljeva i planova
  Ideje koje stižu iz pravca kompanije – odozdo: ideje koje se zasnivaju na raspoloživim resursima unutar kompanije (raspoloživo znanje, ljudski resursi i oprema), ideje koje se zasnivaju na idejama zaposlenih u smislu unapređenja performansi ili dizajna postojećih proizvoda i usluga – koje mogu prerasti u novu generaciju proizvoda, ideje koje nastaju kao rezultat brejnstorminga ili rada u okviru deljenja za istraživanje i razvoj novih proizvoda i usluga.

## Slide 5: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
U principu, sve nove projektne ideje su rezultat određenih potreba krajnjih korisnika, koje se zadovoljavaju novim ili unapređenim proizvodom/uslugom
Novi i „Novi proizvodi“
Paket proizvod/usluga – VREDNOST
Na početku, u okviru preduzeća se može javiti veliki broj ideja o potencijalnim novim projektima (zasnovano na planiranim novim proizvodima/uslugama).
Neophodna je detaljna analiza svake od projektnih ideja pre nego što se pristupi njihovoj inicijalizaciji – u smislu novog projekta.

## Slide 6: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Pravilan izbor projekta, posebno ukoliko je reč o značajnim investicionim projektima, je odluka od velikog značaja za kompaniju i u nekim slučajevima može uticati na opstanak kompanije u dužem vremenskom periodu.
Pored toga, veći broj projekata, u okviru iste kompanije, često konkuriše za korišćenje istih raspoloživih (ograničenih) resursa.
Samim time, neophodno je izvršiti evaluaciju i rangiranje predloženih projekata.
Pri tome, rangiranje se može vršiti na osnovu subjektivne procene, ili na osnovu određenih objektivnoh pokazatelja i kriterijuma (kojima se vrši vrednovanje projekata)

## Slide 7: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Opšti kvalitativni kriterijumi kod preliminarnih razmatranja ideja o investicionim ulaganjima mogu biti:
  Realnost, odnosno mogućnost ostvarenja ciljeva projekta sa projektovanim performansama;
  Pogodnost za realizaciju, fleksibilnost;
  Prihvatljivost investicionih ulaganja.
Podkriterijumi mogu biti:
  da li projekat obećava dobar profit?
  da li projekat povećava iskorišćenje postojeće radne snage?
  da li projekat povećava učešće kompanije na tržištu i poboljšava njenu poziciju?
  da li kompaniji omogućava osvajanje novih tržišta?
  da li se povećava iskorišćenje instaliranih kapaciteta i opreme?
  da li projekat poboljšava imidž kompanije (company image)?
  Da li je nivo neizvesnosti i rizika prihvatljiv ?
  Da li za realizaciju projekta postoji neophodno znanje i iskustvo u kompaniji/preduzeću?

## Slide 8: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Levak Inovacije - Innovation Funnel: “Od velikog broja ka jednom konceptu”
Jedan proizvod/usluga
Veliki broj opcija o novim proizvodima/uslugama
Vreme
Filteri za evaluaciju ideja i odlučivanje
Izvesnost po pitanju finalne ideje
Neizvesnost po pitanju finalne ideje
Concept Screening

## Slide 9: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
  Na početku procesa, moguće je da projektni tim/donosioci odluka imaju na raspolaganju veći broj projektnih ideja, od kojih će se samo one koje se procene kao najadekvatnije finansirati.
  Jedan od alata za inicijalnu analizu i selekciju poslovnih ideja i projekata je alat Provere koncepta (concept screening):
    Ne mogu se svi generisani koncepti dalje razvijati u finalne proizvode ili usluge.
    U ovoj fazi, koncepti se procenjuju na osnovu njihove izvodljivosti, prihvatljivosti i „ranjivosti“, odnosno rizika.
    Poslovne funkcije „marketinga“, „operacija“ i „ finansija“ moraju biti uključene u procenu.

## Slide 10: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
PROVERA KONCEPTA (KONCEPT SKRINING) | MARKETING | OPERACIJE | FINANSIJE
IZVODLJIVOST (da li se projekat može uraditi?) | Da li je tržište dovoljno veliko? | Da li se poseduju veštine i sposobnosti za proizvodnju određenog proizvoda ili kreiranje određene usluge? | Da li se poseduju dovoljni finansijski resursi za razvoj i plasman određenog proizvoda/usluge?
PRIHVATLJIVOST (da li se želi uraditi projekat?) | Do kog tržišnog udela se može stići? | Kolika je reorganizacija potrebna za proizvodnju određenog proizvoda ili kreiranje usluge? | Koliki će biti povraćaj investicije – ROI ?
„RANJIVOST“ (da li se želi preuzeti rizik?) | Koji je rizik propadanja na tržištu? | Koji je rizik ako se proizvod ne može proizvesti prihvatljivo? | Koliki novac se može izgubiti ako se dogodi nešto loše?

## Slide 11: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Alat koji se može korisno upotrebiti – u cilju detaljne analize svake od potencijalnih projektnih ideja je i „Business Model Canvas“.
https://merlin-ict.eu/what-is-a-business-model-canvas/
https://www.youtube.com/watch?v=2FumwkBMhLo

## Slide 12: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Kod Business Model Canvas - polazi se od ideje autora ove tehnike (Alexander Osterwalder), da je od samog poslovnog plana (business plan) značajniji proces planiranja. Tokom procesa planiranja ideje o novom projektu, mi naučimo više o pozitivnim i negativnim elementaima tog projekta, nego što možemo sagledati iz klasičnog biznis plana.
Razlog je u tome što se kod Business Model Canvas- a primenjuje sistemski pristup, gde se svi elementi nove poslovne ideje posmatraju istovremeno – u međusobnoj interakciji.
Biznis plan je najčešće samo dokument na 30-50 strana, koji zasebno posmatra segmente nove poslovne ideje i koji najčešće ostaje na nivou plana. Naime, retko se desi njegova stvarna realizacije.
Sa druge strane, proces poslovnog planiranja je važan, jer nam donosi nova saznanja, koja su primenjiva i u narednim projektima. Takođe, i u toku samog popunjavanja određenih polja kanvasa može se dodati neki od elemenata, za koji smo uočili da je inicijalno izostavljen.

## Slide 13: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Online alat za BMC: https://miro.com/app/board/uXjVO9aimmQ=/
U kreiranju BMC, najčešće se kreće od centralnog dela (Value Proposition – Key proposition). To je deo u kome se zapravo predlaže novi proizvod ili nova usluga, koji će biti predmet budućeg projekta.
U okviru ovog segmenta kanvasa, potrebno je dati odgovore na sledeća pitanja:
  Koju vrednost isporučujemo kupcu?
  Koji od problema naših kupaca pokušavamo da rešimo?
  Koji posao pomažemo klijentu da završi?
  Koje potrebe kupaca zadovoljavamo?
  Koje pakete proizvoda i usluga nudimo svakom segmentu kupaca?

## Slide 14: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Vaša ponuda vrednosti je razlog zašto se klijenti okreću vašoj kompaniji umesto drugoj. Rešava problem vašeg klijenta ili zadovoljava potrebe vašeg kupca.
Svaka ponuda vrednosti sastoji se od odabranog skupa proizvoda i/ili usluga koji zadovoljavaju zahteve određenog segmenta kupaca. U tom smislu, vaša ponuda vrednosti je zapravo skup pogodnosti koje vaša kompanija nudi klijentima.
Neke vrednosne ponude mogu biti inovativne i predstavljati novu ili inovativnu ponudu. Druge mogu biti slične postojećim tržišnim ponudama, ali sa dodatnim karakteristikama i atributima.

## Slide 15: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Eventualno, može se krenuti od Segmenta kupaca (Customer segment), gde zapravo krećemo od analize potencijalnih kupaca i onda za tu grupu kupaca kreiramo proizvod/uslugu za njihove potrebe. Ovaj slučaj je čest kod direktnog naručivanja proizvoda od strane kupaca, ili u slučajevima kada se bavimo projektnim planiranjem u oblasti socijalno odgovornog preduzetništva (Social Entrepreneurship).
Kod definisanja segmenata kupaca, zapravo odgovaramo na pitanja:
  Za koga stvaramo vrednost?
  Ko su naši najvažniji kupci, klijenti ili korisnici?

## Slide 16: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Kupci čine okosnicu svakog poslovnog modela. Bez (profitabilnih) kupaca vaša kompanija/MSP ne može dugo opstati. Da biste bolje zadovoljili svoje klijente, možete ih grupisati u različite segmente sa zajedničkim potrebama, poslovima koje treba za njih obaviti, uobičajenim ponašanjem ili drugim atributima.
Vaš poslovni model može imati jedan ili nekoliko velikih ili malih segmenata kupaca. Morate doneti svesnu odluku o tome koje segmente ćete služiti, a koje segmente ignorisati.
Kada se donese ova odluka, vaš poslovni model može biti pažljivo dizajniran na osnovu snažnog razumevanja specifičnih potreba kupaca i poslova koje treba obaviti.
Grupe kupaca predstavljaju odvojene segmente ako:
  njihove potrebe zahtevaju i opravdavaju različitu ponudu vrednosti
  do njih se dolazi kroz različite kanale distribucije
  zahtevaju različite vrste odnosa
  imaju značajno različitu profitabilnost – kupovnu moć
Eurostat Database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

## Slide 17: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Sledeći korak u analizi projektne ideje, po principu Business model canvasa, je razmisliti o korisničkim kanalima/ kanalima distribucije . Naime, o okviru ovog dela matrice poslovnog modela razmišlja se o načinu na koji će se pristupati kupcima.
Korisnički kanali su blok matrice koji opisuje kako kompanija ili MSP komunicira sa svojim segmentima kupaca da bi isporučila ponudu vrednosti koju planira da razvije.
Kompanije/MSP-i često ispituju svoj učinak ili planiraju potencijalni učinak kako bi odgovorile na pitanja kao što su:
  Koji kanali su najprikladniji za naše segmente kupaca?
  Kako sada dolazimo do kupaca – u slučaju da već imamo proizvode na tržištu?
  Koji od postojećih kanala najbolje rade?
  Koji su najisplativiji?
  Kako ih integrišemo sa procedurama prodaje i servisnih usluga nakon prodaje?

## Slide 18: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Kanali imaju nekoliko marketinških i logističkih funkcija, uključujući:
  Podizanje svesti o proizvodima i uslugama kompanije/MSP-a (kako klijente upoznati sa ponudom vrednosti (proizvodima i uslugama)?)
  Pomoć kupcima da procene vrednost ponude kompanije/MSP-a (kako se klijentima može pomoći da realno procene naše proizvode i usluge?)
  Omogućavanje kupcima da kupe određene proizvode i usluge (kako omogućiti/olakšati kupovinu?)
  Isporuka ponude vrednosti kupcima (Kako se ponuđene vrednosti (proizvode/usluge) dostavljaju kupcu?)
  Pružanje korisničke i servisne podrške nakon kupovine (Koje usluge nakon prodaje očekuju kupci?)

## Slide 19: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Mogući korisnički kanali:
  Usmena komunikacija
  Printani katalozi / flajeri
  Društvene mreže
  Web sajtovi
  Mobilne aplikacije
  TV reklame i TV prodaja
  Konferencije i prezentacije
  Telemarketing
  Prodajni objekti
  .........

## Slide 20: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Kompanije takođe mogu napraviti razliku između samostalne prodaje sopstvenih proizvoda i partnerske prodaje.
Partnerski kanali imaju niže profitne mogućnosti, ali omogućavaju kompaniji da proširi svoj domet i da iskoristi prednosti partnera.
Kanali u vlasništvu, posebno direktni, imaju veće profitne marže, ali mogu biti skupi za uspostavljanje i održavanje.
Većina kompanija koristi i jedno i drugo, pronalazeći kombinaciju koja optimizuje ponudu vrednosti kupcima i planirane prihode kompanije.

## Slide 21: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Sledeći deo kanvasa se onosi na odnose sa kupcima. U ovom delu se predstavlja plan i dinamika interakcije sa kupcima. Drugim rečima, ovo je okosnica buduće marketing kampanje kompanije / MSP-a u smislu što bolje promocije ponuđenih proizvoda/usluga.
  Koju vrstu odnosa, svaki od naših segmenata kupaca, očekuje da uspostavimo i održavamo sa njima ?
  Koje smo vreste odnosa već ustanovili?
  Koliko su odnosi sa kupcima skupi?
  Kako su odnosi sa kupcima integrisani sa ostatkom našeg poslovnog modela?

## Slide 22: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Odnosi sa kupcima. kao deo poslovnog modela se odnosi na segmente odnosa sa kupcima koji uključuju:
  Uslugu prodaje
  Unapređenje usluge i odnosa sa kupcima
  Plan marketing kampanje
  Predstavljanje kvaliteta proizvoda/usluge
  Benefite za kupce (akcije)
  Izgradnju i održavanje lojalnosti kupaca
  Pouzdanost odnosa proizvođač/prodavac/kupac
  Podrška kupcima pre, tokom i nakon prodaje

## Slide 23: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Kompanija/MSP treba da razjasni vrstu odnosa koju želi da uspostavi sa svakim segmentom kupaca.
Odnosi se uspostavljaju preko već definisanih različitih kanala.
Odnosi mogu biti u rasponu od ličnih do automatizovanih, od transakcionih do dugoročnih, i mogu imati za cilj pridobijanje kupaca, zadržavanje kupaca – izgradnja lojalnosti ili povećanje prodaje. Vrsta odnosa sa kupcima koju uspostavljate duboko utiče na celokupno korisničko iskustvo.

## Slide 24: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Vrste odnosa sa kupcima
  Transakcioni
  Dugoročni
  Lična asistencija
  Posvećena lična asistencija
  Samoposluživanje
  Automatizovane usluge
  Zajednice
  Ko-kreacija
  Prebacivanje troškova

## Slide 25: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Transakcioni (Transactional) odnos sa kupcima
  Ovaj odnos zapravo predstavlja transakciju u okviru koje gotovo da i ne postoji stvarni odnos između kompanije/MSP-a i kupca. Kompanija/MSP komunicira sa klijentom na transakcijskoj osnovi. Kiosk ili iznajmljivanje automobila, na primer, obično ne uspostavlja jači odnos sa svojim klijentima.
Dugoročni (Long-term) odnos sa kupcima
  Ovaj vid odnosa znači da je uspostavljen dugoročan, a ponekad čak i dubok odnos između kompanije i kupca. Kompanija redovno komunicira sa klijentom i nakon izvršene prodaje – kao npr. prodaja usluga provajdera, usluga izrade i održavanja web stranice, prodaja novih automobila.

## Slide 26: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Lična asistencija (Personal assistance)
  Ovaj odnos se zasniva na ljudskoj interakciji. Kupac može komunicirati sa predstavnikom kompanije zaduženim za odnose sa kupcima kako bi dobio pomoć tokom procesa prodaje ili nakon što je kupovina završena. Ovo se može desiti na licu mesta prodaje, preko pozivnih centara, putem e-pošte i e-prodajnih interfejsa ili na neki način.
Posvećena lična asistencija (Dedicated personal assistance)
  Ovaj odnos podrazumeva posvećivanje predstavnika kompanije posebno pojedinačnom klijentu. Predstavlja najdublji i najintimniji tip veze i obično se razvija tokom dužeg vremenskog perioda. U uslugama privatnog bankarstva, na primer, posvećeni bankari služe pojedincima sa visokim neto vrednostima. Slični odnosi se mogu naći i u drugim preduzećima u vidu usluga menadžera ključnih naloga koji održavaju lične odnose sa važnim klijentima.

## Slide 27: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Samoposluživanje (Self-service)
  U ovoj vrsti odnosa, kompanija ne održava direktan odnos sa kupcima. Obezbeđuje sva neophodna sredstva da kupci sami sebe usluže.
Automatizovane usluge (Automated services)
  Ova vrsta odnosa kombinuje sofisticiraniji oblik samoposluživanja korisnika sa automatizovanim procesima. Na primer, lični profili na mreži daju korisnicima pristup prilagođenim uslugama. Automatizovani servisi mogu prepoznati pojedinačne kupce i njihove karakteristike i ponuditi informacije vezane za porudžbine ili transakcije. U svom najboljem slučaju, automatizovane usluge mogu da simuliraju lični odnos – posredstvom veštačke intelegencije (npr. davanje preporuka za knjige ili filmove – koje nudi servis na osnovu pristupa vašim podacima sa društvenih mreža i/ili interneta, ili Netflix koji vam nudi listu filmova, na osnovu vaših prethodnih pretraga).

## Slide 28: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Zajednice (Communities)
  Kompanije sve više koriste korisničke zajednice (stvarne ili virtualne) kako bi se više uključile u mišljenje klijenata/potencijalnih klijenata i kako bi olakšale veze između članova zajednice. Mnoge kompanije održavaju onlajn zajednice koje omogućavaju korisnicima da razmenjuju znanje i rešavaju probleme jedni drugih. Zajednice takođe mogu pomoći kompanijama da bolje razumeju svoje klijente.
Ko-kreacija (Co-creation)
  Sve više kompanija ide dalje od tradicionalnog odnosa kupac-prodavac kako bi zajedno sa kupcima kreirali vrednost. Npr. Amazon.com poziva kupce da pišu recenzije i tako stvaraju novu vrednost za druge ljubitelje knjiga. Neke kompanije angažuju kupce da pomognu u dizajnu novih i inovativnih proizvoda.
Prebacivanje troškova (Switching costs)
  Prebacivanje troškova pokazuje koliko je lako ili koliko je teško za kupca da pređe na drugu alternativu iz ponude. Na primer, kada korisnik provajdera za skladištenje podataka čuva sve svoje podatke u formatu koji je propisao taj provajder, želi da pređe kod drugog, možda će mu biti teško da pređe na format podataka koji zahteva alternativni provajder.

## Slide 29: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Sledeći segment kanvasa su Ključni resursi.
Svaki poslovni model zahteva ključne resurse. Vaši resursi omogućavaju vašem preduzeću da kreira i ponudi ponudu vrednosti, dosegne tržišta, održava odnose sa segmentima kupaca i ostvaruje prihode.
Potrebni su različiti ključni resursi u zavisnosti od tipa poslovnog modela. Proizvođaču mikročipova su potrebni kapitalno intenzivni proizvodni kapaciteti – dakle oprema, dok se dizajner mikročipova više fokusira na ljudske resurse.
Ključni resursi mogu biti fizički, finansijski, intelektualni ili ljudski. Ključni resursi mogu biti u vlasništvu ili pod zakupom kompanije, ili iznajmljeni od ključnih partnera.
BOM

## Slide 30: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Pitanja na koja treba odgovoriti kod generisanja ključnih resursa uključuju:
  Koje ključne resurse zahtevaju naše predložene vrednosti (proizvodi/usluge)?
  Koje ključne resurse zahtevaju naši kanali komunikacije/distribucije?
  Koje ključne resurse zahtevaju naši odnosi sa klijentima?

## Slide 31: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Naredni segment kanvasa su Ključni partneri. Svaka kompanija / preduzeće je zapravo deo većeg poslovnog ili industrijskog sistema, koji se naziva logistička mreža ili lanac snabdevanja. Nemoguće je imati kompaniju koja sve svoje proizvode i usluge kreira potpuno sama, bez nabavke ili distribucije od povezanih kompanija – ključnih partnera.
Kompanije stvaraju partnerstva iz mnogih razloga, a partnerstva postaju kamen temeljac mnogih poslovnih modela. Kompanije stvaraju saveze kako bi optimizovale svoje poslovne modele, smanjile rizik ili stekle resurse. Možemo razlikovati četiri različita tipa partnerstva, a to su:
  strateške alijanse između ne-konkurenta (SCM),
  koopeticija: strateško partnerstvo između konkurenata,
  zajednička ulaganja za razvoj novih poslova (SCM) i
  Klasični odnosi kupac-dobavljač da bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje (LM).

## Slide 32: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Kako bi se definisali ključni partneri u poslovnom modelu je neophodnpo odgovoriti na sledeća pitanja:
  Ko su naši ključni partneri?
  Ko su naši ključni dobavljači?
  Ko su naši ključni distributeri ?
  Koje ključne resurse dobijamo od partnera?
  Koje ključne aktivnosti partneri obavljaju za nas?

## Slide 33: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Sledeći korak koji treba preduzeti u određivanju poslovnog modela je definisanje ključnih aktivnosti.
Vaš poslovni model zahteva brojne ključne aktivnosti. Ovo su najvažnije radnje koje vaša kompanija mora preduzeti da bi uspešno poslovala.
Kao i ključni resursi, ključne aktivnosti se razlikuju u zavisnosti od tipa poslovnog modela. Za proizvođača softvera Microsoft, ključne aktivnosti uključuju razvoj softvera. Za proizvođača računara Dell, ključne aktivnosti uključuju upravljanje lancem snabdevanja. Za konsultantsku kuću McKinsei, ključne aktivnosti uključuju rešavanje problema i pružanje konsultantskih usluga.
Tipovi ključnih aktivnosti mogu biti:
  Proizvodnja (Dizajn, Nabavka, Izrada, Isporuka, Administracija)
  Rešavanje problema – izazova (Pronalaženje kljulnih znanja, Regrutovanje, Trening, Interakcija sa klijentima, Predlozi unapređenja)
  Platforma/Mreža (R&D, Pronalaženje ključnih znanja, Održavanje platforme, Menadžment članstva, Kontrola kvaliteta)

## Slide 34: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Kod definisanja ključnih aktivnosti, neophodno je odgovoriti na sledeća pitanja:
  Koje ključne aktivnosti zahtevaju naše ponude vrednosti (proizvodi usluge)?
  Koje ključne aktivnosti zahtevaju naši kanali komunikacije/distribucije?
  Koje ključne aktivnosti zahtevaju naši odnosi sa klijentima?

## Slide 35: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO: SPOLJAŠNJE OKRUŽENJE, DRUŠTVENA ODGOVORNOST I POSLOVNA ETIKA
Pri analizi Strukture troškova, krenuti od analize troškova. Pitanja koja treba postaviti su:
  Koji su najvažniji troškovi uključeni u našem predlogu projekta?
  Koji su ključni resursi najskuplji?
  Koje ključne aktivnosti su najskuplje?
Prilikom analize troškova, pored samih aktivnosti i resursa za izradu novog proizvoda, treba razmatrati i troškove isporuke vrednosti (kanali komnikacije/distribucije) i troškove održavanje odnosa sa klijentima koji su ranije opisani kroz Business Model Canvas.
Takvi troškovi se mogu relativno lako proceniti nakon definisanja ključnih resursa, ključnih aktivnosti i ključnih partnerstava.

## Slide 36: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO: SPOLJAŠNJE OKRUŽENJE, DRUŠTVENA ODGOVORNOST I POSLOVNA ETIKA
Sledeći element koji treba uzeti u obzir su Linije prihoda, koje se mogu - na vom nivou - kvantifikovati preko planiranih prihoda.
Pitanja koja treba postaviti, kod ovog dela analize su:
  Koju vrednost su naši kupci zaista spremni da plate?
  Kako bi radije platili?
  Koliko svaki tok prihoda doprinosi ukupnim prihodima u procentima od ukupnog iznosa?
Ako klijenti čine srce vašeg poslovnog modela, tokovi prihoda su njegove arterije. Morate se zapitati za koju vrednost je svaki segment kupaca zaista spreman da plati? Uspešan odgovor na to pitanje omogućava vašoj firmi da generiše jedan ili više tokova prihoda iz svakog segmenta kupaca. Svaki tok prihoda može imati različite mehanizme određivanja cena, kao što su fiksne cene, pregovaranje, aukcija, promena cena u zavisnosti od tržišta, zavisnost od obima prodaje itd.

## Slide 37: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO: SPOLJAŠNJE OKRUŽENJE, DRUŠTVENA ODGOVORNOST I POSLOVNA ETIKA
Postoji nekoliko tipova mogućih prihoda od prodaje, kao što su:
  Prodaja vrednosti (proizvoda)
  Naplata korišćenja usluge
  Pretplata
  Iznajmljivanje/Ustupanje/Lizing
  Licenciranje
  Brokerske nadoknade
  Prihodi od reklamiranja
https://youtu.be/2FumwkBMhLo

## Slide 38: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Zadatak za studente #2:
  Studenti rade na istom primeru proizvoda/usluge koji su predložili u okviru prethodnog zadatka
  U okviru ovog zadatka, studenti popunjavaju deo Business Model Canvas-a koji se odnosi na Value Proposition - Key proposition (o koji unose svoj predlog projekta – odnosno od kojih se proizvoda-usluga sastoji konačni paket nove vrednosti koji planiraju da razviju)
  Potom popunjavaju deo koji se odnosi na Customer Segments – gde opisuju segmente tržišta kojima može biti ponuđen novi proizvod/usluga
  Popuniti deo Business Model Canvas-a koji se odnosi na kanale distribucije - korisničke kanale (o koji unose svoje ideje o načinima kako će se povezati sa svojim segmentima kupaca, odnosno kako će vršiti prodaju i kontakt sa klijentima, kao i eventualne post-prodajne usluge)

## Slide 39: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Nastavak zadatka za studente #2:
  Popuniti deo Business Model Canvas-a odnosi sa kupcima- (u koji studenti svoje ideje o vrstama odnosa sa kupcima koji planiraju da ostvare u svom polsovnom modelu)
  Popuniti deo Business Model Canvas-a koji se odnosi na ključne resurse (u koji studenti unose svoje ideje o vrstama neophodnih resursa koji će omogućiti kreiranje predložene vrednosti, omogućiti funkcionisanje kanala komunikacije/distribucije, kao i omogućiti adekvatan odnos sa klijentima)
  Popuniti deo Business Model Canvas-a koji se odnosi na ključne partnere (u koji unose svoje ideje o vrstama neophodnih partnerstava i o tipovima partnerstva koji će se ostvariti u okviru lanca snabdevanja)

## Slide 40: GENERISANJE I SELEKCIJA PROJEKTNE IDEJE
Nastavak zadatka za studente #2:
  Popuniti deo Business Model Canvas-a koji se odnosi na ključne aktivnosti (u koji unose svoje ideje o vrstama neophodnih aktivnosti koje treba preduzeti da bi se kreirao/proizveo/konfigurisao predloženi projekat i/ili usluga. Takođe, razmišljati i o aktivnostima koje su neophodne za realizaciju odnosa sa kupcima, kao i za realizaciju veza sa kupcima)
  Business Model Cancvas uključuje i segmente: Struktura troškova (Cost Strukture) i Linije prihoda (Revenue Stream). Kod strukture troškova, razmotriti ukupne troškove razvoja navedenog proizvoda/usluge. Kod linije prihoda, sagledati sve potencijalne prihode na godišnjem nivou
  Svi studenati trebaju da kreiraju svoj konačni kanvas, posredstvom web alata: https://miro.com/templates/business-model-canvas/ Kreirani model trebaju da podele sa nastavnikom, šerovanjem preko naloga: imihajlovic73@gmail.com